项目支出绩效自评表

（2019年度）

| 项目名称 |  | 卫生健康发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 海南省平山医院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1110 | 1110 |  | 1002.39 |  | 10 |  | 90.31% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1110 | 1110 |  | 1002.39 |  | — |  | 90.31% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生健康发展专项资金项目的绩效目标：为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展平山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：一、完成固定资产增加10%；二、医院改造工程完工率达到90%；三、收治病人能力增长10%；四、医院患者满意度达到95%。 |  |  |  |  |  | 2019年卫生健康发展专项资金项目实施后，固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，固定资产实际增加3.52%、；医院改造工程完工率达67.63%、；入院人数由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%、；评价期间发出50份调查问卷，收回调查问卷50份，其中调查结果为满意的有49份，医院患者满意度达到98%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 固定资产增加 |  |  | 10% | 3.52% | 25 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 医院改造工程完工率 |  |  | 90% | 67.63% | 25 |  | 22 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 收治病人能力增长率 |  |  | 10% | 27.20% | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院患者满意度 |  |  | 95% | 98% | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |